# 博雅敏格 SEO-GEO 双引擎智能体项目交接说明

交付日期：2026-07-14

当前分支：master

基线提交：daa04ab（2026-06-18）

交付方式：项目目录完整压缩，不排除 .git、依赖、构建产物、本地配置、数据库或备份。

# 1. 交付状态

官网总站、城市分站、门店页、案例/文章页和预约表单已实现。

城市分站已同步总站的基础视觉与客服、预约、SEO、地图定位等公共能力。

运营后台位于 /admin，支持总部、城市、门店等不同权限范围。

总站左下角提供在线客服浮窗，城市分站不显示该入口。

客服支持常见问题自动回复、转人工、后台坐席回复和 5 分钟无消息自动关闭。

AI 客服已预留兼容接口；未配置模型时使用本地常见问题知识库。

高德 Web 服务定位接口已接入，服务端读取 Key，浏览器端不直接暴露 Key。

演示占位数据默认关闭，生产部署应保持 SEED_DEMO_DATA=false。

本次交付包含工作区当前全部修改。Git 工作区存在尚未提交的新增和修改文件，压缩包中的实际文件为本次交付基准；后续多人协作前应先创建正式发布提交和标签。

# 2. 技术架构

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 官网与后台 | Next.js 15、React 19、TypeScript | 总站、城市分站、门店、文章、客服和 /admin |
| 业务 API | FastAPI、SQLAlchemy、Alembic | 账号、权限、城市门店、内容、线索、发布等 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 / SQLite | Docker 使用 PostgreSQL；本地开发可使用 SQLite |
| 缓存 | Redis 7 | 缓存及服务状态支持 |
| 反向代理 | Nginx | 官网、API、城市域名和静态资源入口 |
| 部署 | Docker Compose | 推荐的完整部署方式 |
| 地图定位 | 高德 Web 服务 API | IP 定位和浏览器坐标逆地理编码 |

# 3. 主要目录

项目根目录/ backend/ FastAPI 后端、迁移、测试、本地数据和上传文件 frontend/ Next.js 官网、城市分站、运营后台和客服 miniprogram/ 微信小程序代码 nginx/ Nginx 配置及城市域名规则 scripts/ 冒烟测试、备份等运维脚本 backups/ 当前已有数据库备份 public/ 根级公共资源 docker-compose.yml 完整服务编排 .env 当前本地配置，包含敏感值 .env.example 环境变量模板 DEPLOY.md 生产部署详细指南 客户上线资料清单.md 客户需提供的内容、图片和账号清单

# 4. 快速启动

## 4.1 Docker Compose（推荐）

环境要求：Docker Desktop 或 Docker Engine + Compose。

cd 博雅敏格_SEO_GEO_双引擎智能体 docker compose up -d --build docker compose ps

Docker 启动后的入口：

| 服务 | 地址 |
| --- | --- |
| 官网总站 | http://localhost |
| 运营后台 | http://localhost/admin |
| API 文档 | http://localhost:8000/docs |
| 健康检查 | http://localhost/health |
| Next.js 调试端口 | http://localhost:3002 |
| PostgreSQL 本机端口 | 127.0.0.1:5433 |

停止服务：

docker compose down

不要在有正式数据时执行 docker compose down -v，该命令会删除数据库卷。

## 4.2 本地开发

后端：

cd backend py -3 -m pip install -r requirements-local.txt $env:DATABASE_URL = "sqlite:///./data/boyamingge.db" py -3 -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000

前端另开终端：

cd frontend npm install $env:NEXT_PUBLIC_API_URL = "http://localhost:8000" npm run dev

本地开发入口为 http://localhost:3000，后台为 http://localhost:3000/admin。

# 5. 后台账号与权限

开发环境首次启动会创建以下基础账号：

| 账号 | 初始密码 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 总部管理员，可管理全部城市、门店、账号和业务数据 |
| operator | operator123 | 总部运营，可管理运营数据，不能管理最高权限账号 |

生产上线前必须修改默认密码并更换 JWT_SECRET_KEY。下级账号应由总部管理员在后台“权限账号”中创建，不要共用总部账号。

权限边界：

| 角色 | 可见范围 | 关键限制 |
| --- | --- | --- |
| admin | 全部数据 | 最高权限 |
| operator | 全部业务数据 | 不管理最高权限账号 |
| city_manager | 绑定城市 | 不能访问其他城市数据 |
| store_manager | 绑定门店 | 只能查看/修改本门店允许字段，不能新建门店或设置主门店 |
| dealer | 绑定经销商代码 | 兼容旧版经销商范围 |

权限相关接口已覆盖自动化测试。创建下级账号时必须正确填写 city_id 或 store_id，否则账号无法获得业务范围。

# 6. 官网与城市分站

总站：品牌展示、产品服务、本地案例、服务流程、FAQ、预约测量和客服。

城市分站：城市标题、区域与需求、门店列表、当地案例、城市建议、FAQ 和预约。

城市识别：优先浏览器定位，经高德逆地理编码确认城市；无法授权时使用 IP 定位并允许手动切换。

SEO：页面 metadata、canonical、robots、sitemap 和结构化数据由 Next.js 生成。

城市域名模式由 NEXT_PUBLIC_CITY_DOMAIN_MODE、根域名和 Nginx 配置共同控制。

高德 Key 位于服务端环境变量 AMAP_WEB_SERVICE_KEY。生产前应在高德控制台确认服务类型、调用配额和绑定限制，不要把 Key 写入公开前端代码。

# 7. 在线客服

仅总站显示客服入口，城市分站不显示。

预设问题采用两列紧凑展示，可展开查看更多。

本地常见问题知识库位于 frontend/lib/customer-service-faq.ts。

会话与 5 分钟超时逻辑位于 frontend/lib/customer-service-store.ts。

用户聊天接口：/api/customer-service/chat。

后台人工坐席接口：/api/customer-service/admin。

后台入口：/admin 的“人工客服”页面。

当前客服会话保存在 Next.js 进程内存中，适合单实例演示和轻量运行。生产多实例部署前应将会话存储迁移到 Redis 或数据库，否则进程重启会丢失会话，不同实例也无法共享会话。

AI 客服预留环境变量：

AI_CUSTOMER_SERVICE_API_URL AI_CUSTOMER_SERVICE_API_KEY AI_CUSTOMER_SERVICE_MODEL

接口按 OpenAI 风格请求预留。接入模型时还需增加限流、费用上限、内容安全、脱敏、超时和日志留存策略。

# 8. 关键环境变量

环境变量模板见根目录 .env.example、.env.production.example 和 frontend/.env.production.example。

上线必须确认：

APP_ENV=production

SEED_DEMO_DATA=false

JWT_SECRET_KEY 使用随机强密钥

POSTGRES_PASSWORD 使用随机强密码

DATABASE_URL、REDIS_URL 指向正式服务

CORS_ORIGINS 仅允许正式域名，不能使用 *

NEXT_PUBLIC_SITE_URL、NEXT_PUBLIC_API_URL 使用 HTTPS 正式地址

NEXT_PUBLIC_ROOT_DOMAIN、NEXT_PUBLIC_ADMIN_URL 与域名规划一致

AMAP_WEB_SERVICE_KEY 使用正式授权 Key

LLM_MOCK_MODE、METRICS_PROVIDER、HOTLINE_PROVIDER、DISTRIBUTE_MODE 按已采购服务切换

压缩包包含当前 .env 和 frontend/.env.local，其中可能包含密钥、连接信息和本地地址。该压缩包必须通过受控渠道交接，不得上传公共网盘或公开代码仓库；接收方完成部署后应轮换全部密钥。

# 9. 数据库与迁移

Docker 数据库存储在 postgres_data 卷。

本地 SQLite 文件位于 backend/data/boyamingge.db。

数据库迁移位于 backend/alembic/versions/。

Docker 后端启动时自动执行 alembic upgrade head。

备份脚本位于 scripts/backup.sh，详细恢复步骤见 DEPLOY.md。

当前 backups/ 中的备份和 backend/data/ 本地数据均已随完整交付包保留。

生产恢复前先备份目标库，再核对迁移版本，禁止直接用开发 SQLite 覆盖生产 PostgreSQL。

# 10. 测试与验证结果

交付前于 2026-07-14 执行：

cd backend py -3 -m pytest -q

结果：107 passed。测试覆盖登录鉴权、总部/城市/门店权限隔离、城市与门店管理、内容发布、外部账号和交付逻辑。测试产生的告警主要来自 Python 3.14 下依赖库的废弃 API 提示，不是测试失败；后续升级 FastAPI、Starlette、pytest-asyncio 和 python-jose 时应复测。

cd frontend npm run build

结果：Next.js 生产构建通过，类型检查通过，15 个页面/API 路由完成构建。

正式部署后还需执行：

py -3 scripts/smoke_test.py --site-base http://localhost --username admin --password <实际密码> --expect-empty

并人工检查桌面与手机端：首页、至少 3 个城市分站、门店、地图定位、预约提交、客服转人工、后台权限和 404/错误页。

# 11. 当前限制与待接入项

客户真实 Logo、门店图、案例图、资质、联系方式和合规文案仍需按 客户上线资料清单.md 补齐。

默认配置下不会生成演示业务数据；空状态属于正常行为。

AI 客服未配置外部模型时使用本地问答库。

统计、热线和外部内容分发是否真实执行取决于对应 provider、API 和平台账号配置。

客服会话当前为内存存储，生产集群应迁移到 Redis/数据库。

当前 Git 工作区包含未提交改动；接收方验收后应提交并打发布标签。

本交付包包含 .git、node_modules、.next、数据库、备份和本地配置，体积较大且含敏感信息。

# 12. 上线交接检查

☐  客户真实资料、图片、电话、门店和案例已替换完成

☐  域名、DNS、ICP/公安备案和 HTTPS 已完成

☐  生产数据库、Redis、对象存储和备份策略已配置

☐  默认账号密码、JWT 密钥、数据库密码和第三方 Key 已轮换

☐  高德 Key 的服务类型、绑定限制和配额已确认

☐  总部、城市、门店账号分别完成越权测试

☐  预约线索有明确接收人、处理时限和失败告警

☐  客服人工排班、无人接待提示和隐私政策已确认

☐  AI、统计、热线、短信和分发平台已按合同接入

☐  冒烟测试、移动端验收、性能检查和备份恢复演练已完成

☐  已创建发布提交、版本标签和回滚点

# 13. 建议交接顺序

接收方校验压缩包 SHA-256。

在隔离目录解压，先阅读本文件和 DEPLOY.md。

复制并修改生产环境变量，不直接沿用开发密钥。

使用 Docker Compose 构建启动。

执行数据库迁移、自动化冒烟和人工权限验收。

替换客户真实资料，完成业务、合规和视觉确认。

创建正式发布提交和版本标签后上线。

# 14. 相关文档

DEPLOY.md：生产部署、备份、恢复、排障和回滚。

README.md：项目基础介绍和开发启动。

开发文档.md：后端与业务设计说明。

PRD.md：产品需求。

客户上线资料清单.md：客户应提供的资料、图片、账号和合规内容。

交接文档.md：早期版本交接记录，仅供历史参考；本文件为当前交付说明。